|  | SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP) FONADEP SdP URU/16/002-14 “Proyecto ejecutivo de Climatización de Piscina de Parador Municipal de Palmar” |  |
| --- | --- | --- |

10  de octubre de 2017

Estimados Señores,

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública (OPP-DDIP) en su calidad de Asociado en la Implementación del Proyecto URU/16/002 “Apoyo a la implementación del Fondo Nacional de Preinversión” , invita a la presentación de una Propuesta para la provisión de servicios para el “Proyecto ejecutivo de Climatización de Piscina de parador Municipal de Palmar”.

# En la preparación de su Propuesta agradecemos utilice y complete el formulario adjunto en el Anexo 2.

# Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día lunes 30 de octubre de 2017 hasta las 11:00 horas (hora oficial de la República Oriental del Uruguay) a la dirección que se indica a continuación:

# Ref: FONADEP SdP URU/16/002-14

# Paraguay 1470 Piso 5

# Montevideo - Uruguay

Su Propuesta deberá estar redactada en idioma español y será válida por un período mínimo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

Es responsabilidad del Proponente asegurarse que la propuesta llegue a la dirección antes mencionada en la fecha límite o con anterioridad a dicha fecha.  Las propuestas presentadas fuera del plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración.

Los servicios propuestos serán revisados ​​y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en su capacidad de respuesta a los requisitos de la SdP.   Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, el Comité de Evaluación procederá a realizar un nuevo cálculo, en el cual prevalecerá el precio unitario, y corregirá en consecuencia el precio total.  Si el Proveedor de Servicios no acepta el precio final corregido sobre la base de su nuevo cálculo y corrección de errores, su Propuesta será rechazada.

Una vez recibida la Propuesta, no se aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado.  En el momento de la Adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el Asociaciado en la Implementación se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin cambios en el precio unitario ni en las restantes condiciones.

El Asociado en la Implementación no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra.  Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y presentación de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos o la manera de llevar a cabo el proceso de selección.

En el marco de un Proyecto PNUD se insta a todos los potenciales contratistas de servicios a prevenir y evitar los conflictos de intereses, informando al Asociado en la Implementación si ellos o cualquiera de sus filiales o miembros de su personal han participado en la preparación de los requisitos, el diseño, la estimación de costos o cualquier otra información utilizada en este SdP.

Quedamos a la espera de su propuesta y le saludamos atentamente,

Proyecto URU/16/002

Dirección de Descentralización e Inversión Pública

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Anexo 1

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS

| Contexto de los requisitos | El 28 de diciembre de 2016 se suscribió el documento de Proyecto URU/16/002 “Apoyo a la implementación del Fondo Nacional de Previnversión” entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El referido Proyecto y su contexto legal queda sujeto a las disposiciones establecidas en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” firmado el 12 de diciembre de 1985 y ratificado por Ley Nacional 15.957 del 2 de junio de 1988 y al Memorándum de Entendimiento firmado por ambas partes el 21 de julio de 1999. Los procedimientos para la adquisición de los bienes y servicios en el marco del mencionado Proyecto serán los que aplica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de acuerdo a sus normas y regulaciones. |
| --- | --- |
| Breve descripción de los servicios solicitados | Ref: FONADEP SdP URU/16/002-14 Remitirse a los Términos de Referencia en Anexo 2 |
| Supervisión de los trabajos/resultados del proveedor de servicios | Intendencia de Soriano |
| Frecuencia de los informes | Producto 1: Plan de Trabajo coordinado, con los técnicos de la Intendencia de Soriano, con visita al lugar (máximo 5 días calendario a partir de la firma del contrato correspondiente) Producto 2: Entrega del anteproyecto de climatización de la Piscina de Palmar (máximo 25 días calendario a partir de la firma del contrato correspondiente) Producto 3: Entrega del proyecto final de acuerdo a normativa vigente de URSEA: Proyecto Ejecutivo de Climatización de Piscina de Parador Municipal de Palmar, con la correspondiente aprobación de la URSEA (máximo 40 días calendario a partir de la firma del contrato correspondiente). |
| Lugar de los trabajos | Instalaciones de la firma consultora |
| Plazo previsto para ejecución de los servicios | El plazo máximo para ejecución de la consultoría es de cuarenta (40) días calendario, a partir de la firma del contrato entre la OPP y la firma consultora. Fuera de ese plazo, la empresa gestionará y obtendrá la aprobación del Proyecto ante la URSEA. |
| Fecha de inicio prevista | Noviembre 2017 |
| Viajes previstos | Al Parador Municipal de Palmar |
| Instalaciones que facilitará el Asociado en la Implementación (es decir, no deberán ser incluidas en la propuesta de precios) | No se facilitará personal ni instalaciones |
| Cronograma de ejecución, indicando desglose y calendario de actividades y subactividades | Obligatorio, deberá ser presentado |
| Nombres y CVs de las personas participantes en la prestación de los servicios | Obligatorio, deberán ser presentados |
| Moneda de la propuesta | Dólares de los Estados Unidos de América |
| Impuestos aplicables | Deberá indicarse en forma desglosada el IVA y cualquier otro impuesto aplicable. Las empresas extranjeras, deberán considerar la legislación vigente (para empresas de su condición) y los impuestos aplicables en Territorio Uruguayo (Ej.: IRNR). La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) actuará como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos correspondientes. |
| Período de validez de la/s propuesta/s (a partir de la fecha límite para la presentación de la propuesta) | 45 días calendario |
| Cotizaciones parciales | No permitidas |
| Condiciones de pago | Resultados Porcentaje Calendario Condiciones para el desembolso Producto 1 0% 5 días Factura original emitida a nombre de: Proyecto PNUD-URU/16/002-14 Aceptación escrita del Producto/Actividad/ Hito emitida por OPP Producto 2 70% 25 días Producto 3 20% 40 días 10% Contra entrega de autorización por parte de URSEA Una vez aprobados los productos, los pagos se harán efectivos dentro de los diez (10) días. OPP solicitará el pago al PNUD. |
| Persona/s autorizadas para revisar/inspeccionar/aprobar los productos/servicios finalizados y autorizar el desembolso de los pagos. | Intendencia de Soriano y Oficina de Planeamiento y Presupuesto Las autorizaciones se realizarán como máximo dentro de los diez (10) días hábiles. |
| Tipo de contrato que deberá firmarse | Se adjunta |
| Criterios de adjudicación de un contrato | Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta técnica, un 30% al precio) La adjudicación recaerá sobre aquella propuesta que alcance el mayor puntaje. |
| Criterios de evaluación de una propuesta | Propuesta técnica (70%), puntaje mínimo habilitante: 42 puntos Antecedentes de la empresa (Cumple/No cumple) Experiencia: 10 puntos Metodología: adecuación a las condiciones y plazos de la consultoría 20 puntos Personal: 40 puntos Propuesta financiera (30%) Se calculará como la relación entre precio más bajo de todas las propuestas que se hayan recibido y el precio de la propuesta, según el siguiente cálculo: Pn = X x 100 puntos Y De donde, Pn es el puntaje de comparación de precios de la propuesta n, X es el precio de la propuesta más baja, Y es el precio de la propuesta n. Por lo tanto, a la propuesta de menor precio cotizado le corresponderá la totalidad del puntaje previsto para la comparación económica y las restantes serán afectadas por el valor X/Y resultante. |
| Se adjudicará el Contrato a: | Una única firma consultora. Dicha empresa no podrá formar parte como oferente en el llamado para la ejecución de la obra. |
| Anexos a la presente SdP | Términos de Referencia (Anexo 2) Formulario de presentación de la Propuesta (Anexos 3 A y 3 B) Modelo de contrato (Anexo 4) |
| Contacto para todo tipo de información (consultas por escrito únicamente) | Las consultas se recibirán hasta el día 18 de octubre de 2017, en: adquisiciones.uy@undp.org . Las respuestas se publicarán en la página web del PNUD www.uy.undp.org bajo la Sección Operaciones – Adquisiciones, a más tardar el día 24 de octubre de 2017. VISITA AL LUGAR: El día 17 de octubre en el horario de 9:00 a 12:00 horas se podrán visitar las Instalaciones del Parador Municipal de Palmar a efectos de visitar las instalaciones y ver los equipos con que se dispone. No es una visita obligatoria. |
| Documentación requerida para presentación de Propuesta | La propuesta se presentará en dos sobres, el Sobre de la Propuesta Económica deberá estar cerrado. SOBRE PROPUESTA TECNICA Documentación legal que acredite la constitución, vigencia y representación legal (fotocopia simple) Certificado BPS/DGI vigente Formulario Anexo 3A (completado y firmado por un representante legal de la empresa) Curriculum Vitae (del equipo de trabajo/equipo clave u otro que se determine para evaluación) SOBRE PROPUESTA ECONOMICA cerrado Formulario Anexo 3B (completado y firmado por un representante legal de la empresa) |
| Adjudicación | El resultado de la adjudicación se notificará a todas las empresas proponentes. En caso que una empresa desee conocer la evaluación realizada, solicitará mantener una reunión en la que se informará del análisis y calificación otorgada a su propuesta, no se divulgará información sobre la evaluación y/o propuestas presentadas por las demás empresas. |
| Solución de controversias | Resolución amigable: las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver de forma amigable cualquier disputa, controversia o reclamo, incumplimiento, rescisión o invalidez que surgiese en relación con el Contrato, dentro de los treinta (30) días de que una de las Partes reciba de la otra, la comunicación escrita estableciendo el problema a resolver. Si no se resolviera amigablemente, las Partes se someterán a Arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. |
| Privilegios e Inmunidades | En el marco del Proyecto, nada de lo estipulado en el Contrato o que se relacione con el mismo se considerará como renuncia, expresa o implícita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios. |

| SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP) FONADEP SdP URU/16/002-14 “Proyecto ejecutivo de “Climatización de Piscina de parador Municipal del Palmar” |  |
| --- | --- |

Anexo 2

TERMINOS DE REFERENCIA

Sector y subsector de impacto: Sector servicios.

Localización: Parador Municipal de Palmar

Objetivo General

Elaborar el Proyecto Ejecutivo de Climatización de la Piscina del Parador Municipal de Palmar, que implica: la presentación y aprobación del mismo frente a URSEA y también, que queden establecidas las bases y condiciones para un posterior llamado a licitación para la ejecución de las obras.

Objetivos específicos que conducen al logro del objetivo general:

Elaborar el Proyecto ejecutivo de Climatización de la Piscina del Parador Municipal del Palmar: implica la realización del Proyecto Técnico ejecutivo para presentar frente a URSEA y posterior llamado a licitación para ejecución de obras. Prolongar el tiempo de uso de la piscina más allá de temporada estival. De este modo dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 8 Ley 18.585 donde se establece que las piscinas climatizadas deberán contar con equipamiento completo por energía solar térmica.

Fundamentación del proyecto. Especificaciones Técnicas

En Mayo de 2014, UTE donó a la Intendencia de Soriano, parte del equipamiento necesario para la Instalación de Agua Caliente Sanitaria para la climatización de la Piscina del Parador Municipal de Palmar.

El mismo consta de:

| Sub-ítem | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Colector Solar Kioto Clear Energy FP 1.20.0 HE sc | 71 |
| 1.2 | Controlador solar Microsol | 1 |
| 1.3 | Bomba de circulación del circuito solar primario Salmson SCX 40-80 | 1 |
| 1.5 | Tanque de expansión solar Salmson 200 lts | 1 |
| 2.1 | Caldera de gas Riello ATR 71 | 1 |
| 2.2 | Bomba de circulación del circuito primario Salmson SXM 32/45 | 1 |
| 2.3 | Intercambiador de calor caldera-piscina Pahlen Hi Temp HT 75 | 1 |
| 2.4 | Tanque de expansión caldera Salmson 24 lts | 1 |

Dar cumplimiento a lo establecido en Art. 8 de la Ley Nº 18.585 del 18 de Setiembre de 2009, donde se establece que las piscinas climatizadas o las que se reconviertan en climatizadas deberán contar con equipamiento completo para calentamiento de agua por energía solar térmica.

La temperatura a la que debería llegar es 31º, dejando prevista toda la instalación del sistema auxiliar, ya que la piscina aun no tiene cerramiento.

Cuando se realice el cerramiento, si se pondrá en marcha el sistema de paneles en conjunto con el sistema auxiliar (caldera a gas u otro). Se adjunta planos de tamaño.

Principales Beneficiarios:

La Población beneficiaria es de 381 habitantes, fuente INE mas visitantes de otros lugares del Departamento.

- Principales Actividades

La firma consultora deberá desarrollar las siguientes actividades:

- Relevamiento del lugar de trabajo y zona aledaña para realizar propuesta ajustada de Instalación de equipos de climatización y sus partes, especificando la necesidad de la incorporación de algún componente para su instalación.

- Verificar equipos existentes que hoy posee la Intendencia donados por UTE.

- Identificar los factores necesarios para lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento de las instalaciones.

- Elaborar el proyecto ejecutivo

- Presentación y ejecución del mismo frente a la URSEA

- Estimación de costos de ejecución de Obras.

- Alcance del Trabajo y productos esperados

Se solicitan los siguientes productos de la consultoría, dentro del siguiente cronograma contado a partir de la fecha de firma del contrato correspondiente.

Producto 1:  Plan de Trabajo coordinado, con los técnicos de la Intendencia de Soriano, con visita al lugar (máximo 5 días calendario)

Producto 2: Entrega del anteproyecto de climatización de la Piscina de Palmar (máximo 25 días calendario)

Producto 3: Entrega del proyecto final de acuerdo a normativa vigente de URSEA: Proyecto Ejecutivo de Climatización de Piscina de Parador Municipal de Palmar, con la correspondiente aprobación de la URSEA (máximo 40 días calendario). El proyecto ejecutivo debe contemplar los siguientes aspectos:

  - Asoleamiento del punto determinado donde se prevé colocar los sistemas solares;

  - Calculo de cantidades de placas solares e intercambio;

  - Calculo de Diámetro de cañería, tanques de expansión y bombas adecuadas;

  - Calculo de los espesores de aislación;

  - Calculo y diagrama de la estructura donde se colocaría el sistema solar (placas) sala de maquina;

  - Planos y memoria descriptiva completa de dicho proyecto, incluido los cálculos;

  - Bases que incluyan condiciones de contratación para un posterior llamado a licitación para realizar obras, que incluya estimación de su correspondiente costo;

  - Formularios de declaraciones juradas, para URSEA

  - Formularios de planillas,  para URSEA

  - Presentación frente a la URSEA como PROYECTO COMPLETO APROBADO

- Perfil requerido:

Se deberá estar legalmente constituido con al menos tres (3) años.

- Deberá contar con experiencia en la realización de proyectos de similares características.

- Empleo de materiales y equipos registrados en URSEA;

- Responsable a cargo Inscripto como Instalador Registrado frente a URSEA, según decreto 455/11. La Intendencia no cuenta con personal registrado para la realización del Proyecto de Instalación de ACS. Por tal motivo a través de esta consultoría el técnico debe estar inscripto en la URSEA como técnico RTI (Responsable Técnico de Instalaciones de EST)

El perfil de quien realice el Proyecto deberia enmarcarse en las condiciones establecidas en el Artículo 13 del Decreto 455/011 http://www.miem.gub.uy/documents/49872/0 haber sido habilitado en Resolución Interna DNE, luego de aprobar la evaluación de conocimientos técnicos, según el Artículo 5 del Decreto 455/11.

Criterios de Evaluación y adjudicación

Oferta Técnica:

| Antecedentes de la empresa |
| --- |
| La empresa deberá estar legamente constituida con al menos tres (3) años. | Cumple / No Cumple |
| Deberá contar con experiencias en trabajos similares Menos de tres experiencias: 3 puntos De 4 a 5: 7 puntos Más de 6 experiencias: 10 puntos | 3 puntos | 10 puntos |
| Metodología, adecuación a las condiciones y plazos del plan de ejecución |
| Desarrollo metodológico de la consultoría, secuencia de documentación, relevamiento de documentación y cronograma de actividades. De 1 a 20 puntos. | 1 punto | 20 puntos |
| Estructura del Equipo de Trabajo |
| Responsable Técnico Instalador registrado ante URSEA. Experiencia: De 1 a 3 experiencias: 12 puntos De 4 a 5: 20 puntos Más de 6 experiencias: 40 puntos | 12 puntos | 40 puntos |
| Responsable a cargo inscripto como Instalador Registrado frente a URSEA según decreto 455/11 | Cumple / No Cumple |
| MAXIMO PUNTAJE TOTAL OFERTA TECNICA |  | 70 puntos |

- Condiciones y forma de pago

La firma consultora adjudicataria recibirá su remuneración en Dólares de los EUA, de acuerdo al siguiente cronograma:

- Contra entrega y aprobación del Producto 2, a los 25 días de la firma de contrato: 70% del monto del contrato.

- Contra entrega y aprobación del Producto 3, a los 40 días de la firma de contrato:  20% del monto del contrato y 10% del monto del contrato contra la aprobación del Proyecto por parte de la URSEA.

Todos los pagos se harán efectivos mediante presentación del Producto correspondiente y factura original emitida a nombre de: PNUD-Proyecto URU/16/002-14, en cumplimiento de lo requerido y aprobado por OPP.

Los pagos se harán efectivos a través del PNUD, dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la solicitud de pago, por parte de OPP.

- Duración

El plazo máximo para ejecución de la consultoría es de cuarenta (40) días calendario, a partir de la firma de contrato entre la OPP y la firma consultora.

Anexo 3 A

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TECNICA

POR PARTE DE FIRMAS CONSULTORAS

(La presentación de este formulario se realizará en papel membretado de la firma consultora)

[Lugar, fecha]

Señores de

OPP-DDIP

FONADEP SdP URU/16/002-14

Montevideo

Los abajo firmantes ofrecemos nuestros servicios, de conformidad a los requisitos que se establecen en la Solicitud de Propuesta N°__________ de fecha ____________.

- Calificaciones de la firma consultora

La firma consultora debe describir su perfil, experiencia general y específica, acreditaciones, etc. según se requiera y considerando los criterios de evaluación.

- Propuesta metodológica para la realización de los servicios

La firma consultora debe describir cómo tiene previsto abordar y cumplir las exigencias de la SdP, y para ello proporcionará una descripción detallada de las características esenciales de funcionamiento, las condiciones de los informes y los mecanismos de garantía de calidad que tiene previstos, al tiempo que demuestra que la metodología propuesta será la apropiada teniendo en cuenta las condiciones locales y el contexto de los trabajos. La firma consultora debe describir la información según se requiera y considerando los criterios de evaluación.

- Calificación del personal clave

Cuando así lo establezca la Sdp, la firma consultora facilitará: Los nombres, rol/rango del personal que conforma el equipo de trabajo requerido (Jefe de Equipo, Asesor, etc) Adjuntará los currículos que dan fe de las calificaciones y la confirmación por escrito de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, manifestando su disponiblidad durante la extensión temporal del contrato. La firma consultora debe describir la información según se requiera y considerando los criterios de evaluación.

[Nombre]

[Cargo]

[Razón Social]

Anexo 3 B

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA

POR PARTE DE FIRMAS CONSULTORAS

(La presentación de este formulario se realizará en papel membretado de la firma consultora)

[Lugar, fecha]

Señores de

OPP-DDIP

FONADEP SdP URU/16/002-14

Montevideo

Con relación a la Propuesta Técnica presentada, ofrecemos llevar a cabo los servicios mediante la siguiente propuesta económica:

- Desglose de costos por producto (este desglose se realizará según la forma de pago prevista)

|  | Entregables [indíquense en los términos utilizados en la SdP] | Porcentaje del precio total | Precio (Suma global, todo incluido) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producto 1 |  |  |
| 2 | Producto 2 |  |  |
| 3 | …. |  |  |
|  | TOTAL OFERTADO [Moneda] |  |  |

*

- Desglose de costos por componente [se trata aquí de un simple ejemplo, aunque la firma consultora deberá desglosar los costos de su oferta económica]:

| Descripción de actividad | Remuneración por día | Periodo total del compromiso (días) | Número de personas | Monto neto sub-total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Servicios de personal local |  |  |  |  |
| Jefe de Equipo |  |  |  |  |
| Asesor |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| II. Servicios de personal extranjero |  |  |  |  |
| Técnico 1 |  |  |  |  |
| Técnico 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| III. Otros gastos |  |  |  |  |
| Viajes |  |  |  |  |
| Viáticos |  |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |
| Reproducción de documentos |  |  |  |  |
| Alquiler de equipo |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Monto sub total neto [Moneda] |  |
| IVA [Moneda] |  |
| TOTAL OFERTADO [Moneda] |  |

[Nombre]

[Cargo]

[Razón Social]

Anexo 4

| CONTRATO N° [Incluir número de contrato] Proyecto: [ingresar] Actividad: [ingresar] Unidad Operativa: [ingresar] Departamento: [ingresar] Ag. Implementación: [ingresar] Fondo: [ingresar] Donante: [ingresar] Cuenta: [ingresar] | LOGO |
| --- | --- |

El/La [Asociado en la Implementación] en el marco del Proyecto [Número y Nombre] (en adelante denominado Contratante), desea contratar los servicios de [Razón Social del Contratista], que ha sido debidamente creado conforme a las Leyes de la República O. del Uruguay (en adelante denominado el “Contratista”) a fin de desempeñar los siguientes servicios [breve descripción de los servicios] (en adelante denominado los “Servicios”, conforme al siguiente contrato:

1.Documentos del Contrato

1.1	El Contratista y el Contratante prestan su consentimiento a fin de obligarse por las disposiciones de los documentos que se enumeran a continuación, que prevalecerán el uno sobre el otro en el siguiente orden si surgiese algún conflicto:

- el presente Contrato;

b)  los Términos de Referencia [ref proceso.......fechados......], adjuntos al presente como Anexo II;

c) la propuesta técnica del Contratista [ref....., fechada...........], adjuntas al presente como Anexo III

1.3	Todo lo anterior constituirá el Contrato entre el Contratista y el Contratante, y reemplazará el contenido de toda otra negociación y/o acuerdo, efectuados ya sea en forma oral o escrita, en relación con el asunto del presente Contrato.

2.	Obligaciones del Contratista

2.1	El Contratista realizará y completará los Servicios descriptos en el Anexo II con la diligencia, cuidado y eficiencia debidos y conforme al presente Contrato.

2.2	El Contratista proveerá los servicios a través del personal clave que se enumera a continuación:

Nombre    Especialización   Nacionalidad     Período de servicio

....                      ..............              ...........                 ..................

....                       ..............             ...........                  ..................

2.3	Para cualquier cambio en el personal clave mencionado más arriba se requerirá la aprobación previa por escrito del Contratante.

2.4	El Contratista también proveerá todo el apoyo técnico y administrativo necesario para asegurar la provisión oportuna y satisfactoria de los Servicios.

2.5	El Contratista realizará al Contratante las entregas que se especifican más abajo conforme al siguiente cronograma:

[LISTA DE PRODUCTOS]           [INDICAR FECHAS DE ENTREGA}

por ejemplo,

Informe de progreso		../../...................				../../....

Informe final 	../../....

2.6	Todos los informes se redactarán en idioma español y describirán en detalle los servicios provistos bajo este Contrato durante el período cubierto por dicho informe.  El Contratista transmitirá a la dirección especificada en 8.1 abajo.

2.7    El Contratista manifiesta y garantiza la precisión de toda la información o datos suministrados al Contratante a los fines de la firma de este Contrato, así como la calidad de los productos a entregarse y de los informes previstos en el presente Contrato, conforme a las normas profesionales más elevadas.

3.	Precio y Pago

3.1	En contraprestación por el desempeño total y satisfactorio de los Servicios del presente Contrato, el Contratante pagará al Contratista un precio fijo por el contrato de _______________ [INSERTESE MONEDA Y CANTIDAD EN CIFRAS Y LETRAS].

3.2	El precio de este Contrato no quedará sujeto a revisión o ajuste alguno debido a fluctuaciones de precio o moneda o a costos reales efectuados por el Contratista en la provisión de los servicios previstos en este Contrato.

3.3	Los pagos efectuados por el Contratante al Contratista no eximirán al Contratista de sus obligaciones bajo este Contrato ni serán considerados como aceptación por parte del Contratante de la provisión de los Servicios por parte del Contratista.

3.4	El Contratante efectuará los pagos al Contratista luego de haber aceptado las facturas presentadas por el Contratista en la dirección especificada en 8.1, ante el cumplimiento de las etapas correspondientes y por los siguientes montos.

ETAPA		MONTO		FECHA OBJETIVO

Al   .....				......		../../....

.........				......		../../....

Las facturas indicarán las etapas completadas y el monto pagadero que corresponda.

3.5	El Contratista presentará facturas por el trabajo realizado durante …[INSERTESE PERIODOS O ETAPAS]

  - El Contratante pagará al Contratista conforme al progreso realizado y también efectuará el pago final luego de la aceptación de las facturas presentadas por el Contratista en la dirección que se especifica en 8.1 infra, junto con la documentación de respaldo para los gastos reales efectuados, según lo exija el Desglose de Costos o según lo requiera el Contratante. Dichos pagos quedarán sujetos a las condiciones específicas de reintegro que se incluyen en el Desglose de Costos.

4.	Presentación de facturas

4.1	El Contratista entregará la/s factura/s original/es que correspondan a cada pago a ser efectuado conforme al presente Contrato en [indicar dirección]

4.2	No se aceptarán facturas enviadas por fax o fotocopiadas.

5.	Tiempo y forma de pago

5.1	Las facturas se abonarán dentro de los [treinta (30)] días después de su aceptación por parte del Contratante.  El Contratante realizará todos los esfuerzos necesarios a fin de aceptar una factura o avisará al Contratista sobre su no aceptación dentro de un plazo razonable posterior a su recepción.

5.2	Los pagos se realizarán mediante a nombre del Contratista mediante transferencia bancaria, a la cuenta del Contratista.

6.	Entrada en vigencia.  Plazos

6.1       El Contrato entrará en vigencia cuando ambas partes lo hayan firmado.

6.2	El Contratista comenzará a proveer sus Servicios a más tardar el [INSERTESE FECHA] y completará sus Servicios dentro de [INSERTESE CANTIDAD DE DIAS O MESES] a partir de la fecha de inicio.

6.3	Todos los plazos contenidos en este Contrato se considerarán esenciales en relación con la provisión de los Servicios.

7.	Modificaciones

7.1	Cualquier modificación a este Contrato exigirá una enmienda por escrito entre ambas partes, debidamente firmada por el representante autorizado del Contratista y el Contratante.

8.	Notificaciones

8.1	A los fines de las notificaciones conforme al presente Contrato, a continuación se transcriben los domicilios del Contratante y del Contratista:

8.2      El  Contratista es responsable por su seguridad y por la de su personal y sus bienes y por los bienes del Proyecto que se encuentren bajo custodia del Contratista.

9. Auditoria e investigaciones

9.1	Cada factura pagada en el marco del Proyecto estará sujeta a una auditoría de pos-pago realizada por auditores, ya sea internos o externos o por agentes autorizados por el Asociado en la Implementación en cualquier momento durante el término de duración del Contrato y por un período de tres (3) años una vez que venció el Contrato o previo a la rescisión del mismo. El Contratante tendrá derecho a recibir un reembolso por parte del Contratista por cualquier monto revelado en dichas auditorías que hayan sido pagados por el Contratante en el marco del Proyecto y que no sean de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato. En caso que los auditores determinen que existe algún fondo pagado por el Contratante en el marco del Proyecto que no haya sido empleado de acuerdo a las cláusulas del presente Contrato, el Contratista deberá rembolsar dicho fondo en el acto. En caso que el Contratista no reembolse dichos fondos, el Contratante se reserva el derecho de encontrar la manera de recuperarlos y/o de llevar a cabo cualquier otro procedimiento que considere necesario.

9.2	El Contratista reconoce y acuerda que en cualquier momento el Contratante puede realizar investigaciones con relación a cualquier aspecto del Contrato, a las obligaciones desempeñadas en virtud del mismo y a las operaciones en general del Contratista. El derecho del Contratante de llevar a cabo una investigación y la obligación del Contratista de cumplir con dicha investigación no cesará con el vencimiento o la previa rescisión del presente Contrato. El Contratista deberá brindar cooperación completa y oportuna ante cualquier inspección, investigación o auditoría a pos-pago. Dicha cooperación deberá incluir la obligación del Contratista de poner a su personal y a cualquier documentación a disposición para dicho propósito pero no se limitará a dicha obligación; y de garantizar el acceso del Contratante al establecimiento del Contratista. El Contratista deberá requerir que sus agentes, incluyendo sus abogados, contadores u otros asesores, pero no limitándose a ellos, cooperen de manera razonable con cualquier inspección, investigación o auditoría a pos-pago llevadas a cabo por el Contratante en virtud del presente Contrato.

# EN FE DE LO CUAL las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus respectivos nombres.

Por y en nombre del Proyecto [Número y Nombre] del [Asociado en la Implementación]:

_____________________________________________		____________

[Ingresar nombre y cargo]				      Fecha

# Por y en nombre [Ingresar Razón Social]:

____________________________________________     		_____________

Representante Legal (firma y aclaración de firma) 			       Fecha